1. Краткое описание проекта

Название мобильного приложения: Secure Vault

Описание: Облачное хранилище документов с шарингом файлов

Цель: Разработать мобильное приложение для хранения документов пользователя

Аналоги: Google Drive, OneDrive, Proton Drive

Дата сдачи — 08.12.2025

2. Основные требования

2.1. Пользовательские роли

- Читатель – может только просматривать документы

- Редактор – может добавлять и удалять документы

- Владелец – полный доступ

2.2. Базовый функционал (MVP)

Аутентификация и сессии

- Регистрация пользователя по логину/паролю.

- Вход/выход по сессионным токенам; обновление сессии без повторного логина.

- Проверка уникальности логина.

Профиль и настройки

- Смена пароля.

Файлы

- Загрузка файла в хранилище S3-совместимого типа с сохранением метаданных в БД.

- Просмотр метаданных (имя, размер, тип, дата создания/обновления, владелец).

- Скачивание/просмотр (если разрешено правами).

- Переименование файла.

- Удаление файла с одновременным удалением объекта в S3.

Папки и навигация

- Создание папок и вложенных структур.

- Переименование папок.

- Удаление пустых папок; удаление с содержимым (при наличии прав).

Поиск и фильтрация

- Поиск по имени файла/папки (частичное совпадение).

Шаринг и права доступа

- Предоставление доступа другим пользователям с уровнями read или write.

- Просмотр списка участников и их ролей для файла/папки.

- Изменение/отзыв доступа.

Уведомления

- Уведомления о выдаче/изменении доступа.

Ограничения и валидации

- Проверка сложности пароля

Клиент

- Авторизация/регистрация, хранение сессии.

- Список файлов/папок, навигация, действия (загрузка, переименование, удаление, создание папок).

- Управление шарингом и просмотр прав.

- Получение и отображение уведомлений.

- Индикация загрузок/ошибок, повторная попытка.

2.3. Нефункциональные требования

- Кроссплатформенность: iOS 13+/Android 8+.

- Время отклика UI: <200 ms на основные экраны (при наличии сети).

- Безопасность: HTTPS, шифрование данных, ограничение доступов.

- Конфиденциальность: соответствие общим требованиям (анонизированные логи), возможность удаления аккаунта.

- Локализация: RU

3. Предложенный стек технологий

- Frontend (мобильное): React Native — кроссплатформенно, быстрая разработка UI.

- Backend: FastAPI — позволяет гибко настраивать модель данных.

- База данных: PostgreSQL

- React Native позволяет быстро разрабатывать кроссплатформенный интерфейс. FastAPI дает возможность быстро поднять сервер и гибко настроить модель данных. PostgreSQL выдерживает большие нагрузки и обладает обширным функционалом.

4. Инструменты разработки

- IDE: VSCode.

- GitHub — исходники.

- Postman — отладка API.

5. Архитектура и данные

5.1. Архитектурная схема

Мобильное приложение (React Native) ↔ FastAPI backend и PostgreSQL; аутентификация через session токены.

5.2. Структура БД

6. API / Endpoints

- POST /api/auth/register

- POST /api/auth/login

- POST /api/files

- GET /api/files

- GET /api/files/{file_id}

- DELETE /api/files/{file_id}

- POST /api/files/{file_id}/share

- GET /api/search

7. UI/UX: основные экраны + требования

- Экран входа / регистрации — логин и пароль.

- Мое хранилище — файлы и папки, меню действий: поделиться, удалить.

- Общий доступ — просмотр выданных доступов, отзыв доступов.

- Профиль — Имя пользователя и логин. Переход к настройкам.

- Аккаунт и пароль — смена имени пользователя и пароля.

8. Тестирование

- Unit tests.

- Integration: минимальный сценарий «войти → загрузить файл → поделиться доступом».

- Регрессионное тестирование перед сдачей.

- Тестирование на реальных устройствах (Android & iOS).

9. Релиз

- Репозиторий: Git (feature-branch workflow).

- GitHub Actions: запускает lint, unit tests.

- Release: Google Play / RuStore / TestFlight.

10. Безопасность и приватность

- Шифрование паролей

- Безопасное хранилище токенов.

- Возможность удаления данных.

11. Роадмап / план по дням с конкретными датами

Sprint 0 — Подготовка / Discovery (16 — 21 сентября 2025) — 6 дней

Цели: финальные требования, дизайн архитектуры, инфраструктура.

- 16–17.09: Сбор и уточнение требований, приоритизация фич (MVP).

- 18.09: Составление ТЗ, проектирование архитектуры БД и API.

- 19–20.09: Вайрфреймы основных экранов (загрузка/просмотр/поиск файлов).

- 21.09: Настройка репозитория.

Доставка: финализированные требования, архитектура БД/API, базовый репозиторий.

Sprint 1 — Core: пользователи и файлы (22 сентября — 5 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Реализовать регистрацию/логин (логин + пароль).

- CRUD для файлов: загрузка (с шифрованием на клиенте), просмотр списка, скачивание, удаление.

- Интеграция S3.

- Метаданные: название, размер, дата.

- Unit-тесты.

Доставка: рабочая версия: можно загрузить, хранить и скачивать файлы.

Sprint 2 — Шаринг и структура (6 — 19 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Шаринг файлов между пользователями.

- Просмотр, кто имеет доступ к файлу.

- Создание иерархии папок (parent_id).

- API для управления доступом.

- Интеграционные тесты «владелец → расшарил → получатель скачал».

Доставка: поддержка шаринга, базовые папки.

Sprint 3 — Поиск, теги, UX (20 октября — 2 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

- UI/UX улучшения: превью файлов (иконки/метаданные).

- Начало документации (README, архитектура, как поднять локально).

Доставка:  улучшенный UI, оффлайн-режим (частично).

Sprint 4 — Интеграция, безопасность, админка (3 — 16 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Полная интеграция модулей: Auth, Files, Sharing, Search.

- Безопасность: валидация токенов.

- Простая админ-панель (веб): список пользователей, файлов, статистика.

- Настройка CI/CD для staging.

- Внутреннее UAT (тестирование с участниками команды).

Доставка: release-кандидат с рабочей админкой и защищённым API.

Stabilization & UAT fixes (17 — 25 ноября 2025) — 9 дней

Задачи:

- Исправление багов после тестирования.

- Оптимизация скорости загрузки/скачивания файлов.

- Полный регрессионный тест.

- Подготовка презентации (скриншоты, demo-видео, инструкции).

- Финализация документации (установка, API спецификация).

Доставка: финальные сборки (frontend + backend), документация, демо.

Final polishing & submission (26 ноября — 8 декабря 2025) — 13 дней

Задачи:

- Финальные баг-фиксы.

- Релизная версия фронтенда и бэкенда.

- Презентация и демонстрация проекта (3–5 минут).

- Передача проекта преподавателю: код, инструкции, учётные записи.

Финиш: сдача до 08.12.2025 включительно.

12. Уникальные функции проекта

- Возможность делиться целой папкой, а не отдельными файлами

- Двухфакторная аутентификация

- Автоматическая синхронизация с локальной папкой